

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ШАДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**05.03.2015 №39**

**Об организации работ по**

**безопасному пропуску**

**паводковых вод весной 2015 года**

В соответствии с Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 02.03.2015 года №66-01-10 «О мерах по безопасному пропуску весеннего половодья и паводка в 2015 году», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения, минимизации ущерба инфраструктуре и качественной подготовке к пропуску половодья 2015 года, руководствуясь требованиям ФЗ от 21.06.1997 года № 199:

1. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям обязанности по организации борьбы с паводковыми водами на территории поселения.

2. Утвердить план организационно- технических мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории Шадейского сельского поселения (приложение 1).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.В.Миллер

УТВЕРЖДЕН:

постановлением главы

Шадейского сельского поселения

от 05.03.2015 № 39

**ПЛАН**

**организационно- технических мероприятий по**

**безопасному пропуску паводковых вод**

**на территории Шадейского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Провести заседание КЧС по вопросам безопасного пропуска паводковых вод весной 2015 года. | март | Председатель комиссии |
| 2. | Провести обследование моста в с.Жилино. | до 25.03.2015 | специалист по ЖКХ и ПБ |
| 3. | Установить контроль за зонами возможного подтопления. | апрель | Специалист территории,  специалист по ЖКХ и ПБ |
| 4. | Установить контроль над зонами вблизи свалок, навозохранилищ, хранилищ промышленных отходов и хим. удобрений, принять меры по предупреждению загрязнения водных объектов. | до полного схода снега | Руководители предприятий,  Директор МУП «Центральное» |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения по предупреждению несчастных случаев в период паводка. | до 25.03.2015 | Председатель комиссии |
| 6. | Произвести расчистку территории, прилегающей к мосту в с.Жилино. | до 20.03.2015 | ИП Шилов |
| 7. | Информировать еженедельно в случаях затопления населенных пунктов и объектов экономики, возникновения ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья – немедленно через ЕДДС муниципального района. | по мере необходимости | специалист по ЖКХ и ПБ |