ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель | Администрация Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района» утвержденная   постановлением главы Кунгурского муниципального района от 09.12.2015 № 622-01-10.

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы (нарастающим итогом с начала года):

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (полугодие, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача № 1. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм, приведение административных помещений в соответствие с предписаниями тепловой энергетической компании |
| 2 | 1.1. Текущий ремонт зданий, помещений | 2016 | 2016 | - | 653 007,89 | - | - | 653 007,89 | - | - | 454 417,85 | - | - | 454 417,85 | - | - |
| 3 | 1.2. Капитальный ремонт зданий, помещений | 2016 | 2016 | - | 2 870 912,38 | - | - | 2 870 912,38 | - | - | 2 828 612,07 | - | - | 2 828 612,07 | - | - |
| 4 | 1.3. Текущий ремонт инженерных сетей | 2016 | - |  | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5 | 1.4. Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | 2016 | 2016 | - | 5 401 873 | - | - | 5 401 873 | - | - | 5 401 873 | - | - | 5 401 873 | - | - |
| 6 | 1.5. Обеспечение доступности административных зданий маломобильным группам населения | 2016 | - |  | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | 1.6. Приведение административных помещений в соответствии с предписаниями тепловой энергетической компании | 2016 | 2016 | - | 125 926 | - | - | 125 926 |  | - | 126 926 | - | - | 125 926 | - | - |
| 8 | 1.7. Мероприятие 7 Ремонт системы отопления и опрессовки ее для подготовки к отопительному сезону | 2016 | 2016 | - | 35 731 | - | - | 35 731 | - | - | 35 731 | - | - | 35 731 | - | - |
| 9 | Итого по задаче № 1 | 9 087 450,27 | - | - | 9 087 450,27 | - | - | 8 846 559,92 | - | - | 8 846 559,92 | - | - |
| 10 | Задача № 2. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 11 | 2.1. Приведение в соответствии с правилами пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | 2016 | 2016 | - | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - |
| 12 | Итого по задаче № 2 | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - | 173 050,77 | - | - |
| 13 | Задача № 3. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района |
| 14 | 3.1. Эксплуатация транспортных средств, транспортное обслуживание органов местного самоуправления КМР | 2016 | 2016 | - | 7 027 761 | - | - | 7 027 761 | - | - | 7 027 761 | - | - | 7 027 761 | - | - |
| 15 | 3.2. Приобретение, модернизация автотранспортных средств | 2016 | 2016 | - | 44 000 | - | - | 44 000 | - | - | 44 000 | - | - | 44 000 | - | - |
| 16 | 3.3. Приобретение аппарата высокого давления и комплектующих материалов в здание гаража | 2016 | 2016 | - | 91 764,36 | - | - | 91 764,36 | - | - | 91 764,36 | - | - | 91 764,36 | - | - |
| 17 | Итого по задаче № 3 | 7 163 525,36 | - | - | 7 163 525,36 | - | - | 7 163 525,36 | - | - | 7 163 525,36 | - | - |  | - | - |
| 18 | Задача № 4. Эффективная реализация полномочий МБУ «ЦЭЗ» |
| 19 | 4.1. Обеспечение выполнения функций МБУ «ЦЭЗ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 2016 | 2016 | - | 1 868 705,78 | - | - | 1 868 705,78 | - | - | 1 868 705,78 | - | - | 1 868 705,78 | - | - |
| 20 | 4.2. Уплата земельного налога и налога на имущество в сроки установленные законодательством | 2016 | 2016 | - | 495 097,22 | - | - | 495 097,22 | - | - | 495 097,22 | - | - | 495 097,22 | - | - |
| 21 | Итого по задаче № 4 | 2 363 803 | - | - | 2 363 803 | - | - | 2 363 803 | - | - | 2 363 803 | - | - |  | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 18 787 829,40 | - | - | 18 787 829,40 | - | - | 18 546 939,05 | - | - | 18 546 939,05 | - | - |

*ФБ – средства, переданные из федерального бюджета

*КБ – средства, переданные из краевого бюджета

*РБ – бюджет Кунгурского муниципального района

*БП – бюджет сельских поселений

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача № 1. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм, приведение административных помещений в соответствие с предписаниями тепловой энергетической компании |
| 2 | Текущий ремонт зданий, помещений | 1. Текущий ремонт двух кабинетов в здании по адресу г. Кунгур, ул. Ленина 95 – 99 959 руб. 2. Ремонт наружного (уличного) освещения здания администрации района – 84 298 руб. 3. Текущий ремонт административного здания по адресу: г. Кунгур, ул.Гоголя,26 – 125 138,48 руб. 4. Ремонт цокольного этажа административного здания по адресу г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 1 – 102 692,40 руб. 5. Ремонт электропроводки помещений цокольного этажа административного здания по адресу г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 1 – 42 329,97 руб. (план – 42 733,67 руб.) | 1. Текущий ремонт мягкой кровли на здании по адресу г. Кунгур, ул. Газеты Искра 1 - планировали 172 423,58 руб., по факту – не выполнено, перераспределение не сделано. 2. Ремонт кладки наружных стен здания администрации – планировали 25 762,76 руб., по факту – не выполнено. |
| 3 | 1.2. Капитальный ремонт зданий, помещений | 1. Визуальное обследование технического состояния мягкой кровли на здании по адресу г. Кунгур, ул. Газеты Искра 1 – 44 338 руб. 2. Подготовка проекта на капитальный ремонт мягкой кровли на здании по адресу г. Кунгур, ул. Газеты Искра 1 – 99 000 руб. 3. Капитальный ремонт покрытия административного здания по адресу ул. Газеты Искра 1 – 2 685 274,07 руб. (план – 2 727 574,38 руб.) | Мероприятие выполнено В связи с окончанием финансового года не были предоставлены документы на оплату строительного контроля |
| 4 | 1.3. Ремонт системы отопления и опрессовки ее для подготовки к отопительному сезону | Ремонт системы отопления и опрессовка ее для подготовки к отопительному периоду по адресу г. Кунгур, ул. Гоголя, 26 – 35 731 руб. | Мероприятие выполнено |
| 5 | 1.4. Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – 5 401 873 руб. | Мероприятие выполнено |
| 6 | 1.5. Обеспечение доступности административных зданий малообеспеченным группам населения |  | Мероприятие не выполнено, средства на реализацию мероприятия из бюджета района на 2016 год не выделены |
| 7 | 1.6. Приведение административных помещений в соответствии с предписаниями тепловой энергетической компании | Приведение административных помещений в соответствие с предписаниями тепловой энергетической компании – 125 926 руб. | Мероприятие выполнено |
| 8 | Задача № 2. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 9 | 2.1. Приведение в соответствии с правилами пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | 1. Замена дверных блоков на противопожарные, изготовление и установку двух решеток для подготовки помещений ТИК КМР к федеральной и краевой избирательных кампаний 2016 года – 55 859 руб. 2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в конференц-зале здания администрации района – 42 656 руб. 3. Испытание и измерение электрооборудования в здании администрации района и работы, производимые в ходе испытания и измерения – 20 046 руб. 4. Изготовление и установка решеток 3 шт. в здании администрации по адресу г. Кунгур, ул. Советская, 22 – 39 780 руб. 5. Монтаж и наладка охранной сигнализации в здании администрации по адресу г. Кунгур, ул. Советская,22 – 14 709,77 руб. | Мероприятие выполнено |
| 10 | Задача № 3. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района |
| 11 | 3.1. Эксплуатация транспортных средств, транспортное обслуживание органов местного самоуправления КМР | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных НПА РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления - 7 027 761 руб. | Мероприятие выполнено |
| 12 | 3.2. Приобретение, модернизация автотранспортных средств | Приобретение цифрового тахографа "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ, карту водителя российского образца (СКЗИ) для автомобиля ГАЗ-32213 – 44 000 руб. | Мероприятие выполнено |
| 13 | 3.3. Приобретение аппарата высокого давления и комплектующих материалов в здание гаража | 1. Приобретение аппарата высокого давления HD 7/18-4м Classik в здание автогаража по адресу г.Кунгур, ул.Советская 22 – 90 390 руб. 2. Приобретение фильтра тонкой очистки воды – 1 374,36 руб. | Мероприятие выполнено |
| 14 | Задача № 4. Эффективная реализация полномочий МБУ «ЦЭЗ» |
| 15 | 4.1. Обеспечение выполнения функций МБУ «ЦЭЗ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – 1 868 705,78 руб. | Мероприятие выполнено |
| 16 | 4.2. Уплата земельного налога и налога на имущество в сроки установленные законодательством | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

- цели и задачи подпрограммы достигнуты

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача № 1. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм, приведение административных помещений в соответствие с предписаниями тепловой энергетической компании |
| 1 | Площадь зданий помещений, приведенных в нормативное состояние в результате ремонта, кв. м | 1 014,7 | 706,3 | 69,6% | Мероприятие частично не выполнено. В связи с отсутствием подрядчика на выполнение данных работ. И нецелесообразностью расходование бюджетных средств на ремонт ул. Гоголя 26 , ввиду его продажи. |
| 2 | Площадь зданий помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта, кв. м | 330,4 | 330,4 | 100% | Мероприятие выполнено |
| 3 | Протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта, п. м | 32 | 32 | 100% | Мероприятие выполнено |
| 4. | Площадь административных зданий, помещений соответствующих требованиям санитарных правил и норм, кв. м | 3 445,7 | 3445,7 | 100% | Мероприятие выполнено |
| 5 | Количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения, ед. | 1 | - | - | Мероприятие не выполнено, средства на реализацию мероприятия из бюджета района на 2016 год не выделены |
| 6 | Количество административных зданий, помещений соответствующих требованиям энергетической компании, кв. м | 3 445,7 | 3445,7 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  | Задача № 2. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 7 | Площадь помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние с требованиями пожарной безопасности | 3 445,7 | 3445,7 | 100% | Мероприятие выполнено |
| 8 | Задача № 3. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района |
| 9 | Количество обслуживающих автотранспортных средств, ед. | 16 | 16 | 100% | Мероприятие выполнено |
| 10 | Количество приобретенных автотранспортных средств, ед. | 3 | - | - | Мероприятие не выполнено В 2016 году автотранспортные средства не приобретались |
| 11 | Количество приобретенного оборудования для обслуживания автотранспортных средств | 2 | 2 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  | Задача № 4. Эффективная реализация полномочий МБУ «ЦЭЗ» |
|  | Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % | 100 | 79 | 79% | Мероприятие выполнено |
|  | Отсутствие пеней, штрафов, руб. | 0 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План 18 787 829,40 | 98,7% | Не освоено 240 890,35 руб., в том числе: - 198 590,04 руб. (в связи с нецелесообразностью расходования бюджетных средств на ремонт ул. Гоголя 26 , ввиду его продажи); - 42 300,31 труб. (в связи с окончанием финансового года не были предоставлены документы на оплату строительного контроля) |
|  | Факт 18 546 939,05 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 20апреля 2016 № 196-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25 мая 2016г 2016 № 240-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28 июля 2016 № 407-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 06 сентября 2016 № 496-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 03 октября 2016 № 528-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланирован

ному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= 69,6 +100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 0 +100 + 79 + 100 = 948,6 / 12= 79

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 18 546 939,05 / 18 787 829,40 = 98,7

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 79 / 98,7 = 80

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

=  79 + 98,7 + 80 = 257,7

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Э<280 | неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы

Маркер А.Я. , тел. /34271/ 2-18-70

Ответственный за проверку муниципальной программы                        Н.Б. Ярушина

/34271/ 6-45-96

13.02.2017 г.