ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель | Управление экономического развития Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 № 288-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения год | Планируемое финансирование мероприятий, тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | 2016 | 2016 | - | 1 455 155, 38 | 713 026,14 | - | - | 305 582, 62 | 436 546, 62 | 1 455 155, 38 | 713 026, 14 | - | - | 305 582, 62 | 436 546, 62 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | 2016 | 2016 | - | 12 825 985, 66 | 7 398 535, 95 | - | - | 1 579 654, 01 | 3 847 795, 70 | 12 825 985, 65 | 7 398 535, 95 | - | - | 1 579 654 | 3 847 795, 70 |
| 3. | Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения | 2016 | 2016 | - | 80 130, 46 | - | - | - | 80 130, 46 | - | 79 830, 46 | - | - | - | 79 830, 46 | - |
| 4. | ИТОГО по подпрограмме Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 14 361 271, 50 | 8 111 562, 09 | - | - | 1 965 367, 09 | 4 284 342, 32 | 14 360 971, 49 | 8 111 562, 09 | - | - | 1 965 067, 08 | 4 284 342, 32 |
| 5. | Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края | 2016 | 201 | - | 3 700 000 | - | - | 3 700 000 | - | - | 99 000 | - | - | 99 000 | - | - |
| 6. | Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края | 2016 | 2016 | - | 756 820 | - | - | 738 100 | 18 720 | - | 756 820 | - | - | 738 100 | 18 720 | - |
| 7. | Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края | 2016 | 2016 | - | 371 300 | - | - | 354 684 | 16 616 | - | 371 300 | - | - | 354 684 | 16 616 | - |
| 8. | Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь) | 2016 | 2016 | - | 178 226 | - | - | 158 746 | 19 480 | - | 178 226 | - | - | 158 746 | 19 480 | - |
| 9. | Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в п.Семсовхоз Кунгурского района Пермского края | 2016 | 2016 | - | 324 487 | - | - | 324 487 | - | - | 324 487 | - | - | 324 487 | - | - |
| 10. | Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская" | 2016 | 2016 | - | 3 500 000 | - | 2 625 000 | 875 000 | - | - | 942 685 | - | 67 685 | 875 000 | - | - |
| 11. | Газификация сельских поселений – всего | 8 830 833 | - | 2 625 000 | 6 151 017 | 54 816 | - | 2 672 518 | - | 67 685 | 2 550 017 | 54 816 | - |
| 12. | Проектирование и строительство поселковой котельной с.Ленск | 2016 | 2016 | - | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - |
| 13. | Строительство газовых котельных, в том числе: | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - | 1 204 628, 59 | - | - |
| 14. | «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка» | 2016 | 2016 | - | 448 000 | - | - | 448 000 | - | - | 331 668, 48 | - | - | 331 668, 48 | - | - |
| 15. | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего | 448 000 | - | - | 448 000 | - | - | 331 668, 48 | - | - | 331 668, 48 | - | - |
| 16. | Строительство Сельского дома культуры на 100 мест в с. Мазунино Кунгурского района Пермского края | 2016 | 2016 | - | 18 584 846, 27 | - | - | 3 539 872, 79 | 44 973, 48 | 15 000 000 | 18 584 846, 27 | - | - | 3 539 872, 79 | 44 973, 48 | 15 000 000 |
| 17. | Строительство учреждений культурно - досугового типа– всего | 18 584 846, 27 | - | - | 3 539 872, 79 | 44 973, 48 | 15 000 000 | 18 584 846, 27 | - | - | 3 539 872, 79 | 44 973, 48 | 15 000 000 |
| 18. | ИТОГО Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 29 068 307, 86 | - | 2 625 000 | 11 343 518, 38 | 99 789, 48 | 15 000 000 | 22 793 661, 34 | - | 67 685 | 7 626 186, 86 | 99 789, 48 | 15 000 000 |
| 19. | ВСЕГО по Муниципальной программе | 43 429 579, 36 | 8 111 562,09 | 2 625 000 | 11 343 518, 38 | 2 065 156, 57 | 19 284 342, 32 | 37 154 632, 83 | 8 111 562, 09 | 67 685 | 7 626 186, 86 | 2 064 856, 56 | 19 284 342, 32 |

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача № 1 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье на селения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | Выдан 1 сертификат | Мероприятие выполнено |
| 3. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Выдано 12 сертификатов | Мероприятие выполнено |
| 4. | Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения | Администрирование переданных полномочий | Мероприятие выполнено |
| 5. | Задача № 2 Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района |
| 6. | Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края | На 2016 год было выделено 3 700 тыс. руб., что недостаточно для строительства. СМР составляют – 71 607 093,88 руб. Положительное заключение госэкспертизы имеется. Строительство запланировано на 2017 год с привлечением единой субсидии в сумме 29 569 700 руб. и средств Лукойла в сумме 10 000 000 руб. и местного бюджета в сумме 12 129 393,88 руб. | Мероприятие не выполнено |
| 7. | Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края | Врезка, первичный пуск и поставка продукции для установки на распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Окончательный расчет по контракту за выполненные работы по объекту Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края | Мероприятие выполнено |
| 8. | Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края | Окончательный расчет за выполненные работы по контракту по объекту Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края | Мероприятие выполнено |
| 9. | Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь) | Первичный пуск газа в "Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь)" | Мероприятие выполнено |
| 10. | Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в п.Семсовхоз Кунгурского района Пермского края | Государственная экспертиза проектной документации и результаты инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта выставлены на сумму 621 581 руб. 19 ноября 2015 года частично оплатили в сумме – 297 094 руб. Выделили за счет местного бюджета 324 487 руб. | Мероприятие выполнено |
| 11. | Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская" | В рамках инвестиционного проекта Пермского края «Пермь Великая» на проектирование газовых сетей до усадьбы «Бымовская» с перспективой подключения жителей с. Бым. Оплачены работы по инженерно-геодезическим изысканиям. Оплата по Проектно – сметной документации будет в 2017 году после выполнения работ согласно муниципального контракта. | Мероприятие выполнено частично Муниципальный контракт на выполнение работ заключен до 09.08.2017 г., в том числе до 01.03.2017 г. на инженерно-геодезические изыскания |
| 12. | Проектирование и строительство поселковой котельной с.Ленск | На погашение кредиторской задолженности в сумме 1 204 628,59 руб. по строительству поселковой котельной | Мероприятие выполнено |
| 13. | «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка» | Оплата изыскательских работ по строительству магистрального водопровода | Мероприятие выполнено |
| 14. | Строительство Сельского дома культуры на 100 мест в с. Мазунино Кунгурского района Пермского края | На подведение коммуникаций, благоустройства и строительный контроль по строительству Дома Культуры. | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Целями программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кунгурского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в Кунгурском муниципальном районе;

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Задачи программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района

Достижение целей и задач оцениваются выполнением мероприятий и достижением целевых показателей.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность сельского населения, чел. | 43 225 | 42 561 | -664 98,5 | Показатель не выполнен Показатель по численности населения по данным Статистики ежегодно снижается |
| 2. | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | 24 236 | 22 260 | -1 976 91,8 | Показатель не выполнен |
| 3. | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | 1,77 | 1,35 | +0,42 76,3 | Показатель не выполнен За 2016 год родилось 577 чел., меньше на 89 чел., чем в 2015 году |
| 4. | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | 1,66 | 1,53 | -0,13 108,5 | Показатель выполнен |
| 5. | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего, ед. | 100 | 42 | -58 42 | Показатель не выполнен |
| 5.1. | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 50 | 42 | -8 84 | Показатель не выполнен |
| 6. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях всего, кв.м | 1 700 | 486 | -1 214 48,6 | Показатель не выполнен Срок сдачи домов в эксплуатацию 5 лет с даты реализации свидетельств |
| 6.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м | 1 000 | 406 | -594 40,6 |  |
| 7. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего, ед. | 20 | 13 | -7 65 | Показатель не выполнен Недостаточное финансирование |
| 7.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 13 | 12 | -1 92,3 |  |
| 8. | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед./мест | 29/4 632 | 30/4 743 | +1 / 103,4 +111 / 102,4 | Показатель выполнен |
| 9. | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед./кв.м | 0/0 | 0/0 | 100 100 | Показатель выполнен |
| 10. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед. /мест | 1/100 | 1/100 | 100 | Показатель выполнен |
| 11. | Ввод в действие газовых сетей в сельских поселениях, км | 0,43 | 0,43 | 100 | Показатель выполнен |
| 12. | Уровень износа объектов газоснабжения, % | 35 | 35 | - 100 | Показатель выполнен |
| 13. | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района, % | 42 | 42 | - 100 | Показатель выполнен |
| 14. | Строительство водопроводов в сельских поселениях Муниципального района, км | 0 | 0 | - | Показатель на 2016 год не планировался |
| 15. | Уровень износа объектов водоснабжения, % | 60 | 60 | - 100 | Показатель выполнен |
| 16. | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, % | 62 | 62 | - 100 | Показатель выполнен |
| 17. | Количество созданных рабочих мест, ед. | 10 | 12 | +2 120 | 7 – СМСП, 5 - КФХ |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторов повлиявших на ход реализации программы нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План 8 111 562,09 | 100 | Средства федерального бюджета освоены полностью |
|  | Факт 8 111 562,09 |  |  |
| Средства краевого бюджета, руб. | План 2 625 000 | 2,6 | По объекту Проектирование газовых сетей с. Бым до усадьбы «Бымовская» не освоены краевые средства в сумме 2 557 315 руб. по причине того, что муниципальный контракт на выполнение работ заключен до 09.08.2017 г. |
|  | Факт 67 685 |  |  |
| Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.) | План 11 343 518,38 | 67,2 | Не освоено средств местного бюджета, всего – 3 717 331,52 руб., в том числе: - 3 601 000 руб. по строительству газопровода 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края по причине того, что строительство запланировали на 2017 год. - 116 331,52 руб. по строительству магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка |
|  | Факт 7 626 186,86 |  |  |
| Средства бюджета сельских поселений (руб.) | План 2 045 497,69 | 100 | Не освоено 400 руб. на администрирование переданных полномочий |
|  | Факт 2 045 797,54 |  |  |
| Внебюджетные источники (руб.) | План 19 284 342,32 | 100 | Внебюджетные источники освоены полностью |
|  | Факт 19 284 342,32 |  |  |
| Всего | План 43 429 579,36 | 85,5 |  |
|  | Факт 37 154 632,83 |  |  |
| Всего без внебюджетных источников | План 24 045 447,56 | 73,9 |  |
|  | Факт 17 770 501,03 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.03.2014 № 37-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2014 № 77-01-10 «О внесении изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.12.2014 № 249-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.04.2015 № 134-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.11.2015 № 593-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.04.2016 № 170-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.07.2016 № 354-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2016 № 684-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.02.2017 № 99-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (98,5 + 91,8 + 76,3 + 108,5 + 42 + 84 + 48,6 + 40,6 + 65 + 92,3 + 103,4 + 102,4 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 120) / 22 = 1 973,4 / 22 = 89,7

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 17 770 501,03 / 24 045 447,56 = 73,9%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 89,7 / 73,9 = 121,4

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 89,7 + 73,9 + 121,4 = 285

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы |

Ответственный за реализацию мероприятий программы Н.Б. Ярушина

Ответственный за проверку муниципальной программы                             Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

06.02.2017 г.