ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети

Кунгурского муниципального района»

за 2017 год

| Ответственный исполнитель | Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.10.2015 № 530-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения год | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Задача 1. Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения | 2017 | 2017 | - | 1 263 188 | - | - | 1 263 188 | - | - | 1 263 188 | - | - | 1 263 188 | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения | 2017 | 2017 | - | 7 640 641, 58 | - | - | 7 640 641, 58 | - | - | 7 640 273,87 | - | - | 7 640 273, 87 | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.3. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и очистки сточных вод | 2017 | 2017 | - | 657 104, 92 | - | - | 657 104, 92 | - | - | 657 104,92 | - | - | 657 104, 92 | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.5. Приобретение и установка систем водоснабжения | 2017 | 2017 | - | 878 788, 60 | - | - | 878 788, 60 | - | - | 878 788,60 | - | - | 878 788, 60 | - | - |
| 7 | Итого по Задаче 1 | 10 439 723, 10 | - | - | 10 439 723, 10 | - | - | 10 439 355,39 | - | - | 10 439 355, 39 | - | - |
| 8 | Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района |
| 9 | Мероприятие 2.1. Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования | 2017 | 2017 | - | 799 000 | - | - | 799 000 | - | - | 636 670,26 | - | - | 636 670, 26 | - | - |
| 10 | Итого по Задаче 2 | 799 000 | - | - | 799 000 | - | - | 636 670,26 | - | - | 636 670, 26 | - | - |
| 11 | Всего по Подпрограмме 1 | 11 238 723, 10 | - | - | 11 238 723, 10 | - | - | 11 076 025,65 | - | - | 11 076 025, 65 | - | - |
| 12 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети» |
| 13 | Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам |
| 14 | Мероприятие 1.1. Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них | 2017 | 2017 | - | 64 487 285, 69 | - | - | 64 487 285, 69 | - | - | 64 074 594,39 | - | - | 64 074 594, 39 | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.2. Спиливание деревьев и вырубка кустарника | 2017 | 2017 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.3. Нанесение дорожной разметки | 2017 | 2017 | - | 2 207 500 | - | - | 2 207 500 | - | - | 2 207 500 | - | - | 2 207 500 | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.4. Проведение паспортизации дорог | 2017 | 2017 | - | 710 000 | - | - | 710 000 | - | - | 710 000 | - | - | 710 000 | - | - |
| 18 | Итого по Задаче 1 | 67 404 785, 69 | - | - | 67 404 785, 69 | - | - | 66 992 094, 39 | - | - | 66 992 094, 39 | - | - |
| 19 | Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 20 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом | 2017 | 2017 | - | 9 422 569, 52 | - | - | 9 422 569, 52 | - | - | 4 029 057,75 | - | - | 4 029 057, 75 | - | - |
| 21 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кунгурского муниципального района за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы | 2017 | 2017 | - | 91 841 744, 74 | - | 91 841 744,74 | - | - | - | 91 841 744,74 | - | 91 841 744,74 | - | - | - |
| 22 | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 372 935 | - | - | 372 935 | - | - | 372 935 | - | - | 372 935 | - | - |
| 23 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 6 558 853, 17 | - | - | 6 558 853, 17 | - | - | 6 558 853,17 | - | - | 6 558 853, 17 | - | - |
| 24 | Мероприятие 2.5. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" | 2017 | 2017 | - | 16 452 964, 21 | - | 15 619 754,70 | 833 209, 51 | - | - | 16 452 964,21 | - | 15 619 754,70 | 833 209, 51 | - | - |
| 25 | Мероприятие 2.6. Проектирование, строительство (реконструция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК | 2017 | 2017 | - | 3 094 607 | - | 2 932 876, 65 | - | 154 730,35 | - | 2 723 254,04 | - | 2 568 523,69 | - | 154 730,35 | - |
| 26 | Мероприятие 2.7. Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) | 2017 | 2017 | - | 2 059 400 | - | 2 059 400 | - | - | - | 2 045 431,89 | - | 2 045 431,89 | - | - | - |
| 27 | Итого по Задаче 2 | 129 803 073, 64 | - | 112 460 776, 09 | 17 187 567, 20 | 154 730,35 | - | 124 024 240,80 | - | 112 075 455,02 | 11 794 055, 43 | 154 730,35 | - |
| 28 | Всего по Подпрограмме 2 | 197 207 859, 33 | - | 112 460 776, 09 | 84 592 352, 89 | 154 730,35 | - | 191 016 335,19 | - | 112 075 455,02 | 78 786 149, 82 | 154 730,35 | - |
| 29 | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения» |
| 30 | Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения |
| 31 | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 401 000 | - | - | 401 000 | - | - | 401 000 | - | - | 401 000 | - | - |
| 32 | Мероприятие 3.3. Осуществление регулярных пассажирских перевозок Кунгурского муниципального района по регулируемым тарифам, в целях возмещения части затрат установленных контрактом работ | 2017 | 2017 | - | 4 767 728 | - | - | 4 767 728 | - | - | 4 767 728 | - | - | 4 767 728 | - | - |
| 33 | Мероприятие 3.4. Приобретение технических средств, необходимых для осуществления пассажирских перевозок | 2017 | 2017 | - | 508 800, 55 | - | - | 508 800, 55 | - | - | 506 960,55 | - | - | 506 960, 55 | - | - |
| 34 | Мероприятие 3.5. Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок | 2017 | 2017 | - | 2 624 400 | - | - | 2 624 400 | - | - | 2 624 400 |  | - | 2 624 400 | - | - |
| 35 | Итого по Задаче 1 | 8 301 928, 55 | - | - | 8 301 928, 55 | - | - | 8 300 088, 55 | - | - | 8 300 088, 55 | - | - |
| 36 | Всего по Подпрограмме 3 | 8 301 928, 55 | - | - | 8 301 928, 55 | - | - | 8 300 088, 55 | - | - | 8 300 088, 55 | - | - |
| 37 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 38 | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения |
| 39 | Мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 2017 | 2017 | - | 6 471 973, 86 | - | - | 6 471 973, 86 | - | - | 6 465 773,56 | - | - | 6 465 773, 56 | - | - |
| 40 | Мероприятие 1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки | 2017 | 2017 | - | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - |
| 41 | Мероприятие 1.3. Администрирование отдельных полномочий в области дорожной деятельности | 2017 | 2017 | - | 50 000 | - |  | - | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - |
| 42 | Итого по Задаче 1 | 6 534 773, 86 | - | 12 800 | 6 471 973, 86 | 50 000 | - | 6 528 573,56 | - | 12 800 | 6 465 773, 56 | 50 000 | - |
| 43 | Итого по Подпрограмме 4 | 6 534 773, 86 | - | 12 800 | 6 471 973, 86 | 50 000 | - | 6 528 573,56 | - | 12 800 | 6 465 773, 56 | 50 000 | - |
| 44 | Всего по Муниципальной программе | 223 283 284, 84 | - | 112 473 576,09 | 110 604 978, 40 | 204 730,35 | - | 216 921 022, 95 | - | 112 088 255, 02 | 104 628 037, 58 | 204 730,35 | - |

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Задача 1. Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения | В Голдыревском сельском поселении проведены ремонтные работы (покупка материалов) по блоку автоматики газовой модульной котельной в п.Семсовхоз. Так же проведена установка и настройка блока автоматики БУЗ котла газовой модульной котельной по адресу: п. Семсовхоз, ул. Ленина. В Ленском сельском поселении проведен ремонт водогрейных котлов типа КВГн-0,8 в котельных № 2 и № 3 п.Бымок, ремонт стены котельной № 3 в п. Бымок, ремонт водогрейного котла в котельной с. Ленск. Так же проведен ремонт теплотрассы в п.Бымок и с. Ленск, общей протяженностью 0,208 км. В Мазунинском сельском поселении произведена замена газового котла в котельной Администрации Мазунинского сп в с. Мазунино, ул.Центральная, 6. Так же проведена экспертиза промышленной безопасности здания и газового оборудования поселковой котельной в с.Юговское, ул.Новая, д. 20. В Неволинском сельском поселении приобретены устройство теплового пункта котельной по ул.Нижняя с.Неволино и водогрейные котлы марки КОВ-100СТн «Сигнал»/ СЯМИ 621261-542-11 сб. Проведена замена 2-х водогрейных котлов марки КОВ-100СТн «Сигнал»/ СЯМИ 621261-542-11 сб/ в котельную по ул.Логовая (без стоимости котлов). Установлен умягчитель воды Runxin 1354 в котельную по ул. Логовая. Установлены стойки для крепления трубы из котельной. | Мероприятие выполнено |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения | В Бырминском сельском поселении проведено утепление водонапорной башни в д. Верх-Турка, ремонт обвязки колодца от скважины и водонапорной башни, бурение скважины д.В.Турка. В Голдыревском сельском поселении проведены следующие виды работ: ремонт разводного колодца, замена артезианского насоса марки ЭЦВ 6-10-140, ремонт здания водонапорной башни в п.Семсовхоз, ул. Ленина. В Зарубинском сельском поселении проведен ремонт надземных сооружений скважины в с.Кинделино и приобретен глубинный насос ЭЦВ 6-10-140. В Калининском сельском поселении приобретен глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 и произведена замена колодца по ул. Пролетарская, с. Калинино. В Кыласовском сельском поселении проведен ремонт колодца ВК-3. В Неволинском сельском поселении проведен перенос водопроводных колодцев и водопровода в д.Новоселы в связи с проводимыи ремонтными работы а/д «Подъезд № 2» к г.Кунгур. В Плехановском сельском поселении проведено обследование и ремонт скважины с. Плеханово. В Тихановском сельском поселении проведена замена артезианского насоса на водозаборной скважине д. Теплая. В Усть-Турском сельском поселении проведен ремонт обвязки насоса в скважине д. Бажуки. В Филипповском сельском поселении проведен ремонт Na-катионитовой водоподготовительной установки. Проведен ремонт скважин № 1/93, 58 и 40 в с. Филипповка. А так же произведены ремонты водопроводов в Голдыревском, Зарубинском, Калининском, Кыласовском Ленском, Тихановском, Троельжанском, Усть-Турском, Филипповском сельских поселениях, общей протяженностью 5 144,0 м. | Мероприятие выполнено |
| 5 | Мероприятие 1.3. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и очистки сточных вод | В Зарубинском сельском поселении проведен ремонт канализационного колодца жилого дома по ул. Советская, 6 с. Зуята. В Плехановском сельском поселении проведен ремонт здания КНС в с. Плеханово. В Филипповском сельском поселении установлен канализационный колодец между домами с. Филипповка, д. 22 и с. Филипповка, д. 26 В Кыласовском, Плехановском, Усть-Турском и Филипповском сельских поселениях проведен ремонт сетей канализации общей протяженностью 134 м. | Мероприятие выполнено |
| 6 | Мероприятие 1.5. Приобретение и установка систем водоснабжения | В Зарубинском сельском поселении приобретены в собственность водозаборная скважина, водонапорная башня, земельный участок и трубопровод, протяженностью 4 877 м в с. Кинделино. В Неволинском сельском поселении приобретено и установлено модульное здание с насосной станцией. В Троельжанском сельском поселении приобретены: насос Иртыш ЦМК 50/160-4/2, насос скважинный TWU 4-0821-C 3, насос погружной центробежный 4TS100/11. В Усть-Турском сельском поселении приобретен насос погружной центробежный для подачи воды ЭЦВ 6-10-80. | Мероприятие выполнено |
| 7 | Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района |
| 8 | Мероприятие 2.1. Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования | Согласно муниципальных контрактов в 2017 года производилось техническое обслуживание следующих газопроводов общей протяженностью 30 754,68 м: - Газопровод высокого давления с. Филипповка, котельная «Сталагмит» (протяженность 1586,0м); - Газопровод низкого давления с.Усть-Турка, котельная сельского медицинского пункта (протяженность 643,0м); - Газопровод высокого и низкого давления с. Моховое – с. Сылвенск (протяженность 11791,0м) - Газопровод высокого давления с. Кыласово, котельная больницы (протяженность 958,0м) - газопровод 1 категории Кунгурского района д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово (протяженность 15,77668 км). Так же проводилось техническое обслуживание узла редуцирования газа с регулятором РД-40 на газопроводе высокого давления с. Б.Гора | Мероприятие выполнено |
| 9 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети» |
| 10 | Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам |
| 11 | Мероприятие 1.1. Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них | Всего на балансе Кунгурского муниципального района проходит 150 межпоселенческих дорог, общей протяженностью 566,1846 км, из них асфальт составляет 189,7 км, гравийная насыпь – 239,5 км, остальные представляют собой грунтовые дороги. В 2017 году были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, общей протяженностью 547,944 км. | Мероприятие выполнено |
| 12 | Мероприятие 1.2. Спиливание деревьев и вырубка кустарника | Мероприятие не выполнено | Средств из бюджета из выделено в 2017 году |
| 13 | Мероприятие 1.3. Нанесение дорожной разметки | В 2017 году была нанесена дорожная разметка на автодорогах Кунгур – Ашап, Кунгур – Насадка, Подъезд №2, Кунгур – Соликамск – Песчанка, Кунгур Филипповка и Кунгур – Беркутово, Нагорный – Плашкино, Кунгур-Соликамск- Комсомольская птицефабрика, Пермь-Екатеринбург-Кыласово общей протяженностью 88,9 км. | Мероприятие выполнено |
| 14 | Мероприятие 1.4. Проведение паспортизации дорог | В 2017 году была проведена паспортизация 25 дорог общей протяженностью 102,3 км. | Мероприятие выполнено |
| 15 | Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 16 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом | В 2017 году были проведены следующие виды работ: - разработка ПСД на устройство тротуаров в с. Плеханово; - ремонт а/д «Блины-Пермяки», протяженностью 2,2 км; - ремонт а/д «Парашино - Черемухово», протяженностью 1,8 км; - ремонт а/д «Пермь - Екатеринбург- Жилино- Бабина Гора» 3,5 км | Мероприятие выполнено |
| 17 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кунгурского муниципального района за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы | Проведен капитальный ремонт участка на а/д «Подъезд № 2 к г. Кунгур Кунгурского района Пермского края», протяженностью 2,619 км. | Мероприятие выполнено |
| 18 | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района | В 2017 году на территории сельских поселений были проведены следующие работы: - в Калининском сельском поселении проведен ремонт дорожного полотна участка а/д по ул. Горького с. Калинино; установка бетонной подпорной стенки для предотвращения обсыпания дороги по ул. Горького с. Калинино; укрепление дорожного полотна, примыкающего к мосту р. Юг с. Калинино; ремонт дороги по ул. Новая, д. Верх-Талица, протяженностью 225 м. | Мероприятие выполнено |
| 18 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района | В 2017 году на территории сельских поселений были проведены следующие работы: - в Калининском сельском поселении проведен ремонт и строительный контроль над ремонтом моста ч/з р. Юг по ул. Набережная в с. Калинино, протяженностью 14 м; - В Усть-Турском сельском поселении проведены ремонты моста ч/з р. Турка на а/д «Бажуки-Горбуново», включая строительный контроль, протяженностью 56 м; - УРИ проведены аварийно-ремонтные работы по восстановлению моста ч/з р. Турка на а/д «Бырма – В. Турка»- Березовка», протяженностью 15 м. В Ергачинском сельском поселении не проведен ремонт моста ч/з р. Бабку с. Ергач (денежные средства вернули в бюджет КМР в 2018 г.) | Мероприятие выполнено |
| 19 | Мероприятие 2.5. Проектирование, строительство (реконструция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" | В 2017 году проведено: - ремонт а/д «от а/д Пермь-Екатеринбург - Поповка на коллективный сад «Ромашка» в направлении д. Поповка» 0,713 км; - ремонт а/д «Кунгур-Беркутово» в Кунгурском районе Пермского края 0,550 км. | Мероприятие выполнено |
| 20 | Мероприятие 2.6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК | Проведен ремонт а/д по ул. Южная, ул. Уральская, ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Сибирская в д. Поповка для многодетных семей, общей протяженностью 2,3 км. | Мероприятие выполнено |
| 21 | Мероприятие 2.7. Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) | В рамках данного мероприятия проведены следующие работы в 2017 году: - в Ергачинском сельском поселении ремонты автомобильных дорог по ул. Вахитова в д. Казаево, по ул. Матросова, по ул. Мусы Джалиля, по ул. Набережная, по ул. Октябрьская п. Ергач, общей протяженностью 0,315 км; - в Кыласовском сельском поселении ремонт участка а/д в д. Елесино, ремонт водоотводной канавы и водопропускных труб по ул. Полевая, ул. Новая и ул. Кооперативная с.Кыласово, ремонт проезда ч/з р. Якшовка в д. Якшевитово. | Мероприятие выполнено |
| 22 | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения» |
| 23 | Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения |
| 24 | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок Кунгурского муниципального района | Выполнение регулярных перевозок пассажиров по маршрутам Кунгурского муниципального района в соответствии с расписанием. Мероприятие закрыто по итогам 2016 года в 2017 году | Мероприятие выполнено |
| 25 | Мероприятие 3.2. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | Мероприятие не выполнено. | В 2017 году не было тахографов |
| 26 | Мероприятие 3.3. Осуществление регулярных пассажирских перевозок Кунгурского муниципального района по регулируемым тарифам, в целях возмещения части затрат установленных контрактом работ | В 2017 году перевезено 652,7 тыс. пассажиров. | Мероприятие выполнено |
| 27 | Мероприятие 3.4. Приобретение технических средств, необходимых для осуществления пассажирских перевозок | Приобретено во 2 полугодии 2017 года в собственность КМР и передано на праве хозяйственного ведения МАТП «Кунгуравтотранс» 4 валидатора, 10 блоков СКЗИ для тахографов и 2 тахографа. | Мероприятие выполнено |
| 28 | Мероприятие 3.5. Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок | Приобретен в собственность Кунгурского муниципального района и передан 24.07.2017 года в хозяйственное ведение МАТП «Кунгуравтотранс» 1 автобус марки ПАЗ 4234-05 для выполнения регулярных пассажирских перевозок. | Мероприятие выполнено |
| 29 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 30 | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения |
| 31 | Мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Мероприятие выполнено |
| 32 | Мероприятие 1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки | Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки | Мероприятие выполнено |
| 33 | Мероприятие 1.3. Администрирование отдельных полномочий в области дорожной деятельности | Администрирование в рамках ремонта дороги в с. Моховое многодетных семей. | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

4.1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Оценка достижений целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и показателей результативности к ним.

4.2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение от планового значения, % | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Задача № 1 Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей |
| 3 | Показатель 1.1. Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км | 22 | 22,21 | +0,21 99 | Мероприятие выполнено |
| 4 | Показатель 1.2. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км | 286,5 | 277,7295 | -8,7705 103,2 | Показатель выполнен |
| 5 | Показатель 1.3. Протяженность сетей водоотведения и очистки сточных вод, нуждающихся в замене, км | 30,5 | 30,816 | +,0316 99 | Мероприятие выполнено |
| 6 | Показатель 1.5. Протяженность сетей водоснабжения, приобретенных в собственность, м | 4 877 | 4 877 | - 100 | Показатель выполнен |
| 7 | Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района |
| 8 | Показатель 2.1. Выполнение исполнителем услуг в полном объеме в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком по обслуживанию газопроводов и узлов редуцирования КМР | да | да | 0 | Показатель выполнен В конце 2017 года на баланс Кунгурского муниципального района добавлен Газопровода 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края, протяженностью 15 км |
| 9 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети» |
| 10 | Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам |
| 11 | Показатель 1.1. Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП, км | 549,257 | 547,944 | - 1,313 99,8 | Показатель не выполнен |
| 12 | Показатель 1.2. Общая протяженность дорог, на которые ежегодно наносится дорожная разметка, км | 90 | 88,9 | - 1,1 98,8 | Показатель не выполнен |
| 13 | Показатель 1.3. Протяженность дорог, прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год, км | 100 | 102,3 | + 2,3 102,3 | Показатель выполнен |
| 14 | Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 15 | Показатель 2.1. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт, км | 5,619 | 10,119 | +4,5 180,1 | Показатель выполнен |
| 16 | Показатель 2.2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района, км | 0,1 | 0,225 | + 125 225 | Показатель выполнен |
| 17 | Показатель 2.3. Протяженность мостов, прошедших капитальный ремонт и ремонт на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района, м | 32 | 85 | +53 265,6 | Показатель выполнен |
| 18 | Показатель 2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", км | 1,263 | 1,263 | - 100 | Показатель выполнен |
| 19 | Показатель 2.5. Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК | 2,3 | 2,3 | - 100 | Показатель выполнен |
| 20 | Показатель 2.6. Выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) | да | да | - 100 | Показатель выполнен |
| 21 | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения» |
| 22 | Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения |
| 23 | Показатель 3.1. Объем пассажирских перевозок, тыс. чел. | 673,7 | 652,7 | -21 96,9 | Показатель не выполнен |
| 24 | Показатель 3.2. Обновление автобусного парка Кунгурского муниципального района, шт. | 1 | 1 | - 100 | Показатель выполнен |
| 25 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 26 | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения |
| 27 | Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 100 | 123,1 | 123,1 | Показатель выполнен |

4.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.

Факторы влияющие на выполнение Муниципальной программы:

- срок выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту завершается в следующем году.

4.4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования, руб. | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства краевого бюджета (руб.) | план 112 473 576,09 | 99,6 | Не освоено 385 321,07 руб. Экономия от аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) вернули в край Кыласовское поселение в 2017 г. |
|  | факт 112 088 255,02 |  |  |
| Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.) | план 110 604 978,40 | 94,6 | Не освоено 5 976 940,82 руб. Остаток неиспользованных средств по обслуживанию газопроводов и узлов редуцирования образовался в результате того, что контракт заключен со сроком исполнения в 2018 году. Средства перенесены на 2018 год. Будут использованы. Образовался остаток неиспользованных средств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с планом, который перенесен для исполнения мероприятия на 2018 год. |
|  | факт 104 628 037,58 |  |  |
| Средства бюджета сельских поселений | План 204 730,35 | 100 | Средства бюджета сельских поселений освоены полностью |
|  | Факт 204 730,35 |  |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе, в том числе: | план 223 283 284,84 | 97,2 |  |
|  | факт 216 921 022,95 |  |  |
| Подпрограмма 1 | план 11 238 723,10 | 98,6 | Не освоено 162 697,45 руб. |
|  | факт 11 076 025,65 |  |  |
| Подпрограмма 2 | план 197 207 859,33 | 96,9 | Не освоено 6 191 524,14 руб. |
|  | факт 191 016 335,19 |  |  |
| Подпрограмма 3 | план 8 301 928,55 | 100 | Не освоено 1 840 руб. |
|  | факт 8 300 088,55 |  |  |
| Подпрограмма 4 | план 6 534 773,86 | 99,9 | Не освоено 6 200,30 руб. |
|  | факт 6 528 573,56 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28.11.2016 № 651-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.07.2016 № 388-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2016 № 242-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2017 № 332-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29.12.2017 № 757-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (99 + 103,2 + 99 + 100 + 100 + 99,8 + 98,8 + 102,3 + 180,1 + 225 + 265,6 + 100 + 100 + 100 + 96,9 + 100 + 123,1) = 2 092,8 / 17 = 123,1

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 216 921 022,95 / 223 283 284,84 = 97,2%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 123,1 / 97,2 = 126,6

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 123,1 + 97,2 + 126,6 = 346,9

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |

6.1. Оценка результативности Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= (99 + 103,2 + 99 + 100 + 100) = 501,2 / 5 = 100,2

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 11 076 025,65 / 11 238 723,10 = 98,6

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 100,2 / 98,6 = 101,6

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 100,2 + 98,6 + 101,6 = 300,4

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 1 |

6.2. Оценка результативности Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= (99,8 + 98,8 + 102,3 + 180,1 + 225 + 265,6 + 100 + 100 + 100) = 1 271,6 / 9 = 141,3

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 191 016 335,19 / 197 207 859,33 = 96,9

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 141,3 / 96,9 = 145,8

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 141,3 + 96,9 + 145,8 = 384

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 2 |

6.3. Оценка результативности Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= (96,9 + 100) = 196,9 / 2 = 98,5

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 8 300 088,55 / 8 301 928,55 = 100

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 98,5 / 100 = 98,5

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 98,5 + 100 + 98,5 = 297

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы |

6.4. Оценка результативности Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= 123,1

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 6 528 573,56 / 6 534 773,86 = 99,9

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 123,1 / 99,9 = 123,2

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 123,1 + 99,9 + 123,2 = 346,2

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

Ответственный исполнитель муниципальной программы  Л.В. Ищенко,

ел. /34271/3-23-13

Ответственный за проверку муниципальной программы   Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

20.02.2018 г.