В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06 апреля 2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» администрация Комсомольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Комсомольского сельского поселения от 31.10.2017г. № 113-271-16-02-01-04 следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района «Формирование комфортной городской среды».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Комсомольского сельского  поселения Кунгурского муниципального района «Формирование комфортной городской среды».

1.3. Муниципальную программу Комсомольского сельского  поселения Кунгурского муниципального района «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) согласно Устава.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского сельского поселения                  И.А. Герасимова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района от 31.10.2017г. № 113-271-16-02-01-04

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Комсомольского сельского поселения»

(в ред. постановления от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04, от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04, от 26.11.2019 г. №126-271-16-02-01-04, от 17.04.2020 г. №32-271-16-02-01-04))

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Комсомольского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Жители Комсомольского сельского поселения Жители многоквартирных домов, придомовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах Предприятия, организации, учреждения |
| Цели программы | Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения на территории Комсомольского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Комсомольского сельского поселения. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорийКомсомольского сельского поселения. |
| Целевые показатели программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | 2. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Срок реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Год | Всего, руб. | В том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет поселения |
|  | 2018 | 2 439 114,13 | 1 151 107,71 | 858 892,29 | 429 114,13 |
|  | 2019 | 4 095 771,30 | 2 696 886,78 | 903 113,22 | 495 771,30 |
|  | 2020 | 2 890 333,33 | 2 394 000,00 | 126 000,00 | 370 333,33 |
|  | 2021 | 2 000 000 |  |  |  |
|  | 2022 | 6 000 000 |  |  |  |
|  | Всего | 17 425 218,76 |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика поселения. |

(в ред пост. от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04, от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04, от 26.11.2019 г. №126-271-16-02-01-04, от 17.04.20230 г. №32-271-16-02-01-04)

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки автомобильного транспорта, малых архитектурных форм, игровых и спортивных комплексов на детских площадках, во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

В Комсомольском сельском поселении 31 многоквартирных домов, из них ни один не имеют благоустроенную дворовую территорию. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий составляет 0 процентов. Проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями 0 человека, что составляет 0 процентов от количества населения проживающего в многоквартирных домах.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В Комсомольском сельском поселении 2 территорий общего пользования, общей площадью 1,31 га  и из них 0 га благоустроенно, что составляет 0 процентов от всей территории общего пользования. На сегодняшний день 100 процентов территорий общей площадью 1,31 га нуждаются в благоустройстве.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Комсомольского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

-обустройство тротуаров дворовых территорий;

дополнительного перечня работ:

-установка дополнительных видов малых архитектурных форм;

-организация различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);

-озеленение, в том числе кронирование;

-обеспечение входных групп домов, в которых проживают люди, имеющие ограниченные возможности опорно-двигательного аппарата, пандусами и поручнями,

-монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями систем восприятия.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домой и территорий общего пользования, расположенных на территории Комсомольского сельского поселения, на которых планируется благоустройство 2018-2022 годах, формируется на основании Протокола общественной комиссии.

Перечень работ, осуществляемый за счет средств местного бюджета, не софинансируемых из других бюджетов бюджетной системы РФ:

- составление сметной документации;

- проведение строительного контроля;

- разработка дизайн – проектов дворовых и общественных территорий;

- межевание земельных участков придомовой территории.

(в ред пост. от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04)

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

Цели и задачи муниципальной программы.

3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства является создание комфортной среды проживания.

3.2. Основной целью муниципальной программы является формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения на территории Комсомольского сельского поселения.

3.3. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

3.3.1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Комсомольского сельского поселения.

3.3.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  Комсомольского сельского поселения.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной Программы - с 2018 по 2022 годы.

V. Перечень мероприятий и целевых показателей муниципальной

программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Комсомольского сельского поселения.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству с указанием основных мероприятий, видов работ, планируемых к выполнению, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

## Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского сельского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с условием

## создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного  перечня работ, приведена в приложении 2.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включённых в Программу в текущем году, в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

VI. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется произвести минимальный и (или) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, утвержденных решением общих собраний собственников.

3.4. Ожидаемые результаты программы:

3.4.1. доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

3.4.2. доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

3.4.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий.

Динамика изменения целевых показателей Муниципальной программы представлена в таблице 1. В течение срока реализации муниципальной программы показатели могут быть скорректированы при изменении внешних факторов.

Таблица 1

Динамика изменения целевых показателей Муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2017 | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 0 | 12,5 | 37,5 | 62,5 | 75 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая потребность финансового обеспечения Муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Всего | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 2 439 114,13 | 1 151 107,71 | 858 892,29 | 429 114,13 |
| 2019 | 4 095 771,30 | 2 696 886,78 | 903 113,22 | 495 771,30 |
| 2020 | 2 890 333,33 | 2 394 000,00 | 126 000,00 | 370 333,33 |
| 2021 | 2 000 000 |  |  |  |
| 2022 | 6 000 000 |  |  |  |
| Всего | 17 425 218,76 |  |  |  |

(в ред пост. от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04, от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04, от 26.11.2019 г. №126-271-16-02-01-04, 17.04.2020 г. №32-271-16-02-01-04)

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Муниципальной программы, определяется ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Кунгурского муниципального района.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3.

VIII. Особенности осуществления контроля реализации

муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы  создана общественная комиссия для осуществления контроля за реализацией программы (далее – муниципальная общественная комиссия), утвержденная постановлением администрации Комсомольского сельского поселения.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденном в установленном порядке.

Администрация Комсомольского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Комсомольского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрацией Комсомольского сельского поселения проводятся мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Пермского края.

Администрация Комсомольского сельского поселения предусматривает  условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования

((в ред пост. от  08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04)

IX. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

9.1. Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

9.1.1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

9.1.2. степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

9.1.3. эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

9.1.4. эффективность реализации муниципальной  программы.

9.2. Оценка результативности.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

, где:

- степень достижения  показателя;

- фактическое значение показателя;
	 – установленное плановое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

- результативность реализации муниципальной программы;

– количество показателей.

9.3. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, проводится по следующей формуле:

, где:

– полнота использования бюджетных ассигнований;

- фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
 – запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

9.4. Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы проводится по следующей формуле:

х 100, где:

- эффективность использования бюджетных ассигнований;

- результативность реализации муниципальной программы;

– полнота использования бюджетных ассигнований.

9.5. Эффективность реализации муниципальной программы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- результативность реализации муниципальной программы;

– полнота использования бюджетных ассигнований;

- эффективность использования бюджетных ассигнований.

9.6. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Э ≥ 300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |
| 2. | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы |
| 3. | Э < 280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Комсомольского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2018-2022 | 14 233,33333 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Оборудование детских, спортивных площадок | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| 1.1.1.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Ленина, 11, 11а,13а,13б,13в | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2018 | 2 233,33333 | Комплексное обустройство дворовой территории | Установка скамеек и урн на придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №11, 11а. Обеспечение освещения придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №11. Обеспечение освещения придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №11а. Обеспечение освещения придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13а. Установка скамеек и урн на придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13а. Обеспечение освещения придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13б. Установка скамеек и урн на придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13б. Обеспечение освещения придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13в. Установка скамеек и урн на придомовой территории по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №13в. Ремонт внутридворовых проездов и тротуаров, обустройство автомобильной парковки жилых домов по адресу: п. Комсомольский, ул. Ленина, д. №11, 11а, 13а, 13б, 13в. | Показатель 1.-1 ед. Показатель 2- 12,5 % |
| 1.1.2.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Ленина, 17,17а,17б, 19 ул. Культуры, 3,5 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2019 | 1 614, 52569 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки | Показатель 1.-2 ед. Показатель 2- 37,5 % |
| 1.1.3.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Ленина, 14,16,18 ул. Культуры, 1 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2019 | 2 385, 47431 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки |  |
| 1.1.4.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Ленина, 13 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2021 | 2 000, 000 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки 6. Благоустройство детской площадки | Показатель 1.-1 ед. Показатель 2- 50 % |
| 1.1.5.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Спортивная, 1а, ул. Мира, 7,9,11 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2022 | 1 500, 000 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки 6. Благоустройство детской площадки | Показатель 1.-4 ед. Показатель 2- 100 % |
| 1.1.6.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Ленина, 1,2,3,5 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2022 | 1 500, 000 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки 6. Благоустройство детской площадки |  |
| 1.1.7.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Мира, 1,3,5 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2022 | 1 500, 000 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки 6. Благоустройство детской площадки |  |
| 1.1.8.Дворовая территория у МКД: п. Комсомольский, ул. Мира, 2,4,6 | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2022 | 1 500, 000 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Ремонт проездов, тротуаров. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн. 4. Освещение дворовой территории 5. Оборудование автопарковки 6. Благоустройство детской площадки |  |
| Итого по мероприятию 1.1. |  |  | 14 233,33333 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Организация благоустройства дворовых территорий (средства местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов бюджетной системы РФ) | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2018 2019 | 205,78080 95, 771 30 | Комплексное обустройство дворовой территории | 1. Составление сметной документации. 2. Проведение строительного контроля. 3. Разработка дизайн - проекта. 4. Межевание земельных участков дворовой территории. | Показатель 3. Выполнение услуг (работ) в полном объеме - да/нет Показатель 3. 2018 г. – да Показатель 3. 2019 г. - да |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  | 301, 55210 |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 |  |  | 14 534,88543 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования | 2020 | 2 800, 0 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | 1. Благоустройство парка, улицы, сквера 2. Оборудование детской, спортивной площадки | Показатель 4. Количество благоустроенных общественных территорий Показатель 5. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| 2.1.2. Общественная территория Сквер по ул. Ленина |  | 2020 | 2 800, 0 |  | Мощение плиткой дорожек Монтаж освещения | Показатель 4.-1 ед. Показатель 2- 100 % |
| Итого по мероприятию 2.1. |  |  | 2 800, 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Организация благоустройства общественных территорий (средства местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов бюджетной системы РФ) | Администрация Комсомольского сельского поселения | 2020 | 90,33333 | Комплексное обустройство общественной территории | 1. Составление сметной документации. 2. Проведение строительного контроля. 3. Разработка дизайн - проекта. 4. Межевание земельных участков общественной территории. | Показатель 6. Выполнение услуг (работ) в полном объеме - да/нет Показатель 6. 2020 г- да |
| Итого по мероприятию 2.2. |  |  | 90,33333 |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 |  |  | 2 890, 33333 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 17425, 21876 |  |  |  |

(в ред пост. от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04, от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04, от 26.11.2019 г. №126-271-16-02-01-04, от 17.04.2020 г. №32-271-16-02-01-04)

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Комсомольского сельского поселения»

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного  перечня работ

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скамейка |  | 1 шт. | 3090,00 |
| 2 | Урна для мусора |  | 1 шт. | 1500,00 |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. | 31110,42 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 м 2 | 527,13 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 м 2 | 652,07 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

- оборудование детских площадок;

- оборудования спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий включают в себя затраты на составление сметной документации, проведение строительного контроля, услуги по разработке дизайн-проекта, межевание земельных участков дворовой территории.

(в ред пост. от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04)

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | 1 кв.м. | 652,07 |
| 2 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 111290,00 |
|  |  | 1 шт. | 6890,00 |
|  |  | 1 шт. | 10590,00 |
|  |  | 1 шт. | 29490,00 |
|  |  | 1 шт. | 17090,00 |
| 3 | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 14590,00 |
|  |  | 1 шт. | 12420,00 |
|  |  | 1 шт. | 5990,00 |
|  |  | 1 шт. | 21390,00 |
|  |  | 1 шт. | 33609,63 |
| 4 | Ремонт контейнерной площадки для сбора мусора | 1 м2 | 811,37 |
| 5 | Озеленение | 1 м2 | 33,45 |

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование программы/мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района " Формирование комфортной городской среды" | Администрация Комсомольского сельского поселения | Всего | 2 439 114,13 | 4 162 570,53 | 3000000 | 2000000 | 8000000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1151107,71 | 2696886,78 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 858892,29 | 903113,22 |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 429114,13 | 562 570,53 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация Комсомольского сельского поселения | Всего | 2233333,33 | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 3000000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 151107,71 | 2696886,78 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 858892,29 | 903113,22 |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 223333,33 | 400000 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Организация благоустройства дворовых территорий (средства местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов бюджетной системы РФ) | Администрация Комсомольского сельского поселения | Бюджет поселения | 205780,80 | 162 570,53 | 2800000 | 2200000 | 5000000 |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Комсомольского сельского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 2800000 | 2200000 | 5000000 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |

(в ред пост. от 31.03.2019 г. №36-271-16-02-01-04, от 08.10.2019 г. №103-271-16-02-01-04 )

# Text boxes

09.06.2018

О внесении изменений в постановление администрации комсомольского сельского поселения  от 31.10.2017 г. №113-271-16-02-01-04

64-271-16-02-01-04