АДМИНИСТРАЦИЯ НАСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня  2014 год                                                                                                       № 60

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Ограждение

территории парка в с. Насадка

протяженностью 148,8 м»,  в рамках

приоритетного регионального проекта

«Первичные меры пожарной безопасности и

благоустройство территории»

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 года № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов»

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 148,8 м.»,  в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 148,8 м.», в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам Козакову Е.Ю.

И.о. главы администрации

Насадского сельского поселения                                            Е.Ю. Козакова

Приложение 1

к постановлению администрации

Насадского сельского поселения

от 09.06.2014 № 60

Приоритетный муниципальный проект «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 148,8 м.»  в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 148,8 м.», в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнительный орган местного самоуправления: | Администрация Насадского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта: | Глава администрации Насадского сельского поселения Кузнецов Анатолий Андреевич |
| 1.4. | Цель проекта: | Создание комфортные условия для отдыха жителей Насадского сельского поселения |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных средств: | Обустройство мест отдыха для населения относится к вопросам местного значения сельского поселения. Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава Насадского сельского поселения: создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта: | В ходе реализации проекта парк в с. Насадка проекта примет благоустроенный вид, в котором смогут с комфортом отдыхать жители поселения. Будут созданы и установлены такие элементы благоустройства: ограждение. |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта: | 212,30000 тыс. рублей. |
| 1.8. | Сроки реализации проекта: | 2014 год. |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение начальной цены контракта (май 2014 год) | Подача коммерческих предложение о цене изготовления и установке металлоконструкций, заключение контрактов |  |
| 2. Изготовление металлоконструкций (июль 2014 год) | Изготовление металлоконструкций в соответствии с нормами и требованиями: Прясла заборные 2200х700 со стойкой – 62 шт. |  |
| 3. Монтажные работы (июль 2014 год) | Ограждение парка в соответствии с нормами и требованиями. |  |

- Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| Всего, из них: | 212,30000 | 159,20000 | 53,10000 | 0 |
| Этап 1: Определение начальной цены выполняемых работ в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |
| 2014 год | 0 |  | 0 | 0 |
| Этап 2: Изготовление металлоконструкций в том числе: | 178,72700 | 159,20000 | 19,52700 | 0 |
| 2014 год | 178,72700 | 159,20000 | 19,52700 | 0 |
| Этап 3: Монтажные работы в том числе: | 33,57300 |  | 33,57300 | 0 |
| 2014 год | 33,57300 |  | 33,57300 | 0 |

- Сведения об объекте

| 4.1. | Адрес | Парк с. Насадка |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Ограждение территории парка в с. Насадка 10919,5 кв.м. |
| 4.3. | Характер работ | Изготовление и монтаж металлоконструкций: изгороди 148,8 п.м. |
| 4.4. | Сроки работ | июнь – август 2014 года |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Насадского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется проведением запроса котировок |

- Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Ограждение территории парка  в с. Насадка протяженностью 148,8 м.»   в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ (руб.) | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Определение начальной максимальной цены контракта по объекту «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 148,8 м.» | 0 | май 2014 | июнь 2014 |
| 2 | Проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта на выполнение работ с победителем | 0 | июнь 2014 | июль 2014 |
| 3 | Изготовление металлоконструкций: изгороди 148,8 п.м. | 178,72700 | июль 2014 | август 2014 |
| 4 | Проведение монтажных работ: ограждение парка | 33,57300 | август 2014 | август 2014 |
| ИТОГО | 212,30000 | май 2014 | август 2014 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Насадского сельского поселения

от 09 июня 2014 года  № 60

Объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Ограждение территории  парка в  с. Насадка протяженностью 148,8 м.»   в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Бюджет Пермского края | Местный бюджет |
| 1 | 1 | Ограждение территории парка в с. Насадка протяженность 148,8 м. | 212,30000 | 159,20000 | 53,10000 |
| Итого по объектам | 212,30000 | 159,20000 | 53,10000 |
| Всего расходов | 212,30000 | 159,20000 | 53,10000 |