АДМИНИСТРАЦИЯ НАСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября  2013 год                                                                                     № 96

О внесении изменений в постановление

От 17.07.2013 № 61 «Об утверждении

Приоритетного муниципального проекта

«Благоустройство» - «Ограждение территории

парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м»,

в рамках приоритетного регионального проекта

«Благоустройство»

Во исполнение Закона Пермского края от 24.12.2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

1. Внести изменения в приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» - «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м.»,  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» - «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м.», в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам Козакову Е.Ю.

Глава администрации

Насадского сельского поселения                                            А.А. Кузнецов

Приложение 1

к постановлению администрации

Насадского сельского поселения

от 21.10.2013 № 96

Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» - «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м.»  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» - «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м.», в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнительный орган местного самоуправления: | Администрация Насадского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта: | Глава администрации Насадского сельского поселения Кузнецов Анатолий Андреевич |
| 1.4. | Цель проекта: | Создание комфортные условия для отдыха жителей Насадского сельского поселения |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных средств: | Обустройство мест отдыха для населения относится к вопросам местного значения сельского поселения. Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава Насадского сельского поселения: создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта: | В ходе реализации проекта парк в с. Насадка проекта примет благоустроенный вид, в котором смогут с комфортом отдыхать жители поселения. Будут созданы и установлены такие элементы благоустройства: арки, ограждение. |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта: | 267559 рублей. |
| 1.8. | Сроки реализации проекта: | 2013 год. |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Составление сметной документации (июнь 2013 год) | Локальный сметный расчет | Готов |
| 2. Изготовление металлоконструкций (октябрь 2013 год) | Изготовление металлоконструкций в соответствии с нормами и требованиями: Прясла заборные 2200х700 – 43 шт. Стойки заборные 1450х60 – 45 шт. Изготовление ворот –4400 х700- 1 шт. Арка садовая 3600х2200 – 3 шт. |  |
| 3. Монтажные работы (октябрь 2013 год) | Ограждение парка в соответствии с нормами и требованиями. |  |

- Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| Всего, из них: | 267559 | 200660 | 66899 | 0 |
| Этап 1: Составление сметной документации в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |
| 2013 год | 0 |  | 0 | 0 |
| Этап 2: Изготовление металлоконструкций в том числе: | 186000 | 186000 | 0 | 0 |
| 2013 год | 186000 | 186000 | 0 | 0 |
| Этап 3: Монтажные работы в том числе: | 81559 | 14660 | 66899 | 0 |
| 2013 год | 81559 | 14660 | 66899 | 0 |

- Сведения о стройке

| 4.1. | Адрес | Парк с. Насадка |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Ограждение территории парка в с. Насадка 10919,5 кв.м. |
| 4.3. | Характер строительства | Изготовление и монтаж металлоконструкций: изгороди 96,8 п.м., ворота – 1 шт., арка – 3шт. |
| 4.4. | Сроки строительства | июнь – октябрь 2013 года |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Насадского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется проведением запроса котировок |

- Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» - «Ограждение территории парка  в с. Насадка протяженностью 96,8 м.»   в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ (руб.) | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Составление локального сметного расчета по объекту «Ограждение территории парка в с. Насадка протяженностью 96,8 м.» | 0 | июнь 2013 | июль 2013 |
| 2 | Проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта на выполнение работ с победителем | 0 | июль 2013 | август 2013 |
| 3 | Изготовление металлоконструкций: изгороди 50 п.м., лавки 20 шт., скамейки – 5 шт., качели – 1 шт., арку – 1шт. | 186000 | август 2013 | октябрь 2013 |
| 4 | Проведение монтажных работ: ограждение парка, установка малых архитектурных форм | 81559 | сентябрь 2013 | октябрь 2013 |
| ИТОГО | 267559 | июнь 2013 | октябрь 2013 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Насадского сельского поселения

от 21 октября 2013 года  № 96

Объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» - «Ограждение территории  парка в  с. Насадка протяженностью 96,8 м.»   в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Бюджет Пермского края | Местный бюджет |
| 1 | 1 | Ограждение территории парка в с. Насадка протяженность 96,8 м. | 267559 | 200660 | 66899 |
| Итого по объектам | 267559 | 200660 | 66899 |
| Всего расходов | 267559 | 200660 | 66899 |