АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014г.                                                                                      №  70

О мерах по безаварийному

пропуску весеннего половодья

и паводка в 2014 году

В целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, защите населения, предупреждению затопления территорий, населённых пунктов и объектов экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 19994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в редакции Федерального закона от 01 апреля 2012 года № 23-ФЗ и статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Администрация Сергинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой  комиссии Сергинского сельского поселения на 2014 год. Приложение 1.

2. В период пикового прохождения весеннего половодья и паводка организовать усиленный контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС.

3. Проведение контроля за состоянием ГТС возложить на ведущего специалиста по землеустройству и имуществу сельского поселения Шарину О.В.

4. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка в 2014 году. Приложение 2.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения                                                                 В.М.Третьяков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы администрации

сельского поселения

от 03.03.2014  № 70

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Сергинского сельского поселения

Третьяков                           - глава сельского поселения,

Валерий Михайлович          председатель комиссии

Перечнева                           - заместитель главы сельского поселения,

Татьяна Васильевна             заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Шарина                               - ведущий специалист по землеустройству

Ольга Владимировна           и имуществу сельского поселения

Шаров                                 - ИП Шаров М.Ф.

Михаил Федорович

Аликин                                - директор ООО «Полесье»

Станислав Александрович

Аликин                                - директор ООО «Сергинское РТП»

Виктор Александрович

Яборов                                 - начальник  42 ПЧ

Алексей Владимирович

Поспелов                             - заведующий отделением МАМУ

Вячеслав Владимирович      «Ленская ЦРБ», Сергинское отделение

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы администрации

сельского поселения

от 03.03.2014  № 70

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

и паводка в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения о складывающейся обстановке в период прохождения паводка. Распространение памяток, листовок | В течение всего паводкового периода | Председатель комиссии Третьяков В.М. |
| 2. | Проверить состояние мостов, плотин, дорожных водопропускных труб, защитных дамб и подъездов к ним. | До 01 апреля | Ведущий специалист поселения Шарина О.В. |
| 3. | Проверка состояния и подготовки потенциально опасных гидротехнических сооружений (ГТС) на р.Сергинка | До 5 апреля | Ведущий специалист поселения Шарина О.В. |
| 4. | Очистка водозащитных дамб, плотин и подъездов к ним от снега. | До 25 марта | Член комиссии Аликин С.А. |
| 5. | Обеспечить контроль за уровнем воды в водоемах. | В течение всего паводкового периода | Ведущий специалист поселения Шарина О.В. |
| 6. | Организовать наблюдение за участками рек, где имеется вероятность образования ледяных заторов | В течение всего паводкового периода | Ведущий специалист поселения Шарина О.В. |